招标文件

项目名称：方大科技大厦

招标名称：方大科技大厦钢结构美化、防腐工程招标

招 标 人：深圳市方大物业管理有限公司

招标日期：2025年6月

目录

一、招标邀请	2

二、招标需求	2

三、投标须知	2

四、投标人资格要求	3

五、标书领取与送达	3

六、投标文件的编制	3

附件一：投标报价汇总表	5

附件二：投标承诺书	6

附件三：投标廉洁承诺书	7

附件四：招标文件合同范本确认函	8

附件五：法定代表人资格证明书	9

附件六：委托书	10

附件七：技术标部分	11

七、合同及其附件	12

附件一：施工方案	18

附件二：报价单	19

附件三：安全管理协议	20

附件四：环境和职业健康安全协议书	22

附件五：合作廉洁承诺书	27

八、招标文件回执	28

方大科技大厦钢结构美化、防腐工程招标文件

- 一、招标邀请

深圳市方大物业管理有限公司拟对方大科技大厦钢结构美化、防腐工程进行招标，若贵公司有意向参与本项目的投标，请贵公司按照以下信息和要求进行报价。

- 二、招标需求

- 1、招标项目：方大科技大厦钢结构美化、防腐工程

- 2、服务内容：对方大科技大厦天面钢结构、广告牌按约定进行打磨除锈、刷漆美化工程

- 3、工程面积：共计约2094.00平方（其中，天面钢结构面积约为：1607.00㎡；天面广告牌面积约为：487.00㎡）

- 三、投标须知

- 1、投标单位自行承担为完成本次投标所发生的一切费用，所有投标资料均不退回。在投标过程中，投标单位如有对我司评标造成不良影响的行为，将被取消投标资格。

- 2、投标单位由于对投标文件阅读马虎、误解或漏看，或对实际情况了解不清及不仔细等原因，所导致中标后产生的一切后果，均由投标人自负，不得向我司提出任何追加要求。

- 3、投标单位的投标文件，在开标后60天内仍有约束力，在此期间，如被选定中标，不得拒绝或否认自己的承诺。中标单位不允许以任何形式进行整体或部分的转让、转包（分包）等。

- 4、投标方在截止投标时间前缴纳3,000.00元投标保证金（电汇），招标结束后，未中标人的保证金由招标人无息退还；中标人投标保证金转化为履约保证金，待中标人合同履行完毕后一个月内无息退还该履约保证金。

- 5、开户人：深圳市方大物业管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行

账户：4425 0100 0007 0000 0045

- 6、联系人：韦宝仪，联系电话：17777335926

- 7、发标时间：2025年 6 月 20 日 10 时至 12 时

- 8、投标截止日期：2025年 7 月 1 日 17 时，任何截止期限后送达的标书将作为废标处理。

- 9、评标方式：本次评标采用综合评标法。

- 四、投标人资格要求

- 1、投标人所在单位营业范围须包含本次招标服务。

- 2、投标人在中华人民共和国境内注册公司注册成立时间不少于2年，即成立时间不晚于2023年05月01日。

- 3、投标人不得挂靠、分包或转包，一经发现，将取消投标资格，不退还投标保证金；若有实际履行合同，甲方停止支付一切款项，有权就损失向乙方索赔。

- 4、本项目投标人的资格条件在评标时进行审查；投标单位应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位公章，并在必要时提供原件备查；若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标报价或中标资格被取消。

- 五、标书领取与送达

- 1、标书领取：电子版标书，线上发放。

- 2、标书及合同确认：标书领取后请确认标书内容及合同模板，若有异议需在领取标书后三个工作日进行反馈，否则，视为同意我司标书内容及合同模板，后期不作修改。

- 3、招标文件的修正：投标期间，我司有权对投标文件的个别内容予以修正或删除，以符合项目实际情况，投标单位应服从我司的决定并充分予以配合。

- 4、标书类型：商务标标书、技术标标书；两种标书需单独密封并提交。

- 5、报价文件份数：一份正本，一份副本。

- 6、投标送达地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋14楼1403-1室方大物业公司采购部，韦宝仪177 7733 5926（寄件请备注公司名称）

- 六、投标文件的编制

商务标与技术标需要分开装订，一份正本、一份副本。

（一）商务标书

1、报价汇总表（附件一）

2、投标承诺书签字盖章（附件二）

3、投标廉洁承诺书签字盖章（附件三）

4、合同范本确认函加盖公章（附件四）

- 5、法定代表人资格证明原件（附件五）

6、法定代表人授权投标代理人的委托书原件（附件六）

（二）技术标书（附件七）

- 1、营业执照；

- 2、开票资料；

- 3、质量体系认证书（若有）；

- 4、相关资质（若等）；

- 5、相关案例合同（提供近三年签订的有关建筑维修、钢结构美化、防腐刷漆合同业绩表，并提供业绩前三名提供合同关键页（三份以上）；

- 6、荣誉证书、企业优势等（附证书复印件）

- 7、拟用于本项目服务方案。（包括施工方案、管理团队介绍、人员资质、操作规范等）；

- 8、应急解决方案；

附件一：投标报价汇总表

报价汇总表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 含税单价/元 | 含税总价/元 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天面钢结构 | 1607 | ㎡ |  |  | % |  |
| 2 | 天面广告牌 | 487 | ㎡ |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：工程质保期为5年 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：投标单位需另外提供施工方案（施工方案包含：涂装工艺、涂装产品介绍、产品主要材质、合格证、检验报告、施工进度、施工质量保证等）

报价单位：

报价人：

电话：

日期：

附件二：投标承诺书

投标承诺书

深圳市方大物业管理有限公司：

贵公司正在进行 方大科技大厦钢结构美化、防腐工程招标 项目的采购招标，我们研究了该招标文件中的所有规定，拟进行投标报名。在此，我公司郑重承诺，我公司完全符合招标文件中的所有报名条件，请给予参加投标。

我公司承诺所提供的资料真实可靠，并完全接受贵司对我司业绩证明材料等报名资料的最终审核结果。如经审核我公司提供虚假资料，贵公司有权随时终止我公司的投标（或中标）资格，记录我公司的不良行为，并由我公司赔偿由此给贵公司造成的损失。

投标人（盖章）：

法人或授权委托人签名：

2025年    月    日

注：每个投标申请人都必须在投标报名时填报本承诺书，否则视为不满足报名条件。

附件三：投标廉洁承诺书

投标廉洁承诺书

承诺企业：

地址：

承诺人（法定人或法定授权人）：

本公司就参加 方大科技大厦钢结构美化、防腐工程招标 项目投标工作，郑重作出如下承诺：

我公司已经充分阅读并清楚理解招标要求，我司参加投标所提供的报名材料是真实、合法的。如有机会成为正式投标人，我公司保证不与其他投标单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人、评标委员会成员行贿和私下联系，同时不出现其他不廉洁行为，如有违反上述规定，本人和本公司愿意接受没收投标保证金及6个月至1年内不得参与贵公司所有工程项目的投标等处罚，并愿意承担由此带来的法律后果；如果中标，本公司愿意与贵公司签署并执行《合作廉洁承诺书》。

特此承诺！

承诺人（法定人或法定授权人）:

企业公章:

2025年   月   日

附件四：招标文件合同范本确认函

招标文件合同范本确认函

致：深圳市方大物业管理有限公司

我司同意并确认若成为中标单位，将按照深圳市方大物业管理有限公司方大科技大厦钢结构美化、防腐工程招标项目招标文件所附《方大科技大厦钢结构美化、防腐工程合同》与贵司签署合作合同。任何对合同范本的修改意见，除非获得贵司的同意，否则不予修改。若中标后，我司拒绝与贵司签订合同，且两年内不得参与贵公司所有工程项目的投标等处罚，并做废标处理。

确认人：            （法定代表人或法定代表人授权人）

企业公章：

日期：            年   月   日

附件五：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                            的法定代表人，特此证明。

证明书有效期由      年      月      日 至      年      月      日。

参选人（盖章）：        [参选人名称]

日期：        年        月        日

附件六：委托书

法定代表人授权投标代理人委托书原件（格式）及授权代表人身份证复印件（加盖公章）

法定代表人授权投标代理人委托书

本授权委托书声明：我       [姓名]     系           [单位名称]           的法定代表人，现授权委托           [单位名称]            的     [姓名]      全权代表我公司参选项目、代表我公司投标的法定代表人授权投标代理人，我承认代理人全权代表我所签署的参选文件的内容、我承认代理人全权代表我司的参选任何行为。

授权有效期由      年      月      日至      年      月      日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                 性别：                 年龄：

身份证号码：                                    职务：

参选人（盖章）：           [参选人名称]

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：      年      月      日

附件七：技术标部分

- （投标单位自行编制，包含不限于以下内容）

- 1、营业执照；

- 2、开票资料；

- 3、质量体系认证书（若有）；

- 4、相关资质（若等）；

- 5、相关案例合同（提供近三年签订的有关建筑维修、钢结构美化、防腐刷漆合同业绩表，并提供业绩前三名提供合同关键页（三份以上）；

- 6、荣誉证书、企业优势等（附证书复印件）

- 7、拟用于本项目服务方案。（包括管理团队介绍、人员资质、操作规范等）；

- 8、应急解决方案；

- 七、合同及其附件

方大科技大厦钢结构美化、防腐工程合同

合同编号：

甲方：深圳市方大物业管理有限公司

乙方：

甲、乙双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，经平等协商，就甲方委托乙方对方大科技大厦天面钢结构、天面广告牌、大堂钢结构进行除锈、美化等相关事宜签订本合同，以共同遵照执行：

- 一、工程概况

1、工程名称：方大科技大厦钢结构美化、防腐工程；

2、项目地址：深圳市南山区科技南十二路11号方大大厦；

3、工程内容简述：

4、承包方式：包工包料，包施工安全；

5、合同期限：本次工程工期20个工作日，在2025年 月 日—2025年 月 日期间选定时间进行施工，具体时间由甲方物业服务中心进行通知。

6、联系方式：甲方联系人：叶潘林/13691813159，乙方联系人：负责人/负责人电话。

- 二、工程价款及付款方式

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 含税单价/元 | 含税总价/元 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天面钢结构 | 1607 | ㎡ |  |  | % |  |
| 2 | 天面广告牌 | 487 | ㎡ |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 1、本合同总价为¥    元，人民币大写      （含   %增值税专用发票）。上述价格包含与本合同项下所有相关的一切费用，以上承包方式为：包工、包材料、包机械、包安装、包质量、包工期、包安全文明施工、包管理费、包措施费、包验收和一切可能发生的税费、包竣工验收、总体包干。

- 2、付款方式：乙方完成施工后，经甲方验收合格后次月30日前向乙方支付合同总价90%（     元），余款10%（    元）作为质保金，质保期满3年且复验收合格后，甲方支付5%质保金；质保期满5年且复验收合格后，甲方支付剩余5%质保金费用。

3、甲方、乙方双方同意并确认：若合同履行过程中遇到国家相关税率发生变化，则合同约定的税金、含税单价及合同金额应按调整后税率进行变更，不含税价格不变；乙方应严格按照业务的实际纳税义务发生时间开具对应税率的发票，其中纳税义务发生时间在税率变化前的适用原税率，纳税义务发生时间在税率变化后的适用新税率。

4、合同清单内工程量，按总价包干结算。若因甲方原因超出合同清单外增加或减少的部分，按合同单价据实核算，增加部分需征得甲方同意后施工；因乙方施工原因造成的损坏，由乙方承担。

- 三、施工范围及方法

1、施工范围：方大科技大厦天面钢结构、天面广告牌除锈、美化，约   ㎡。

2、施工方案：按附件一《施工方案》标准进行施工。

- 四、工程质量与保修

1、保修期限：以实际验收合格之日起计算，保修期限为 5 年。

2、保修责任范围：在保修期内，本次工程在非人为或自然灾害情况下出现质量问题的由乙方在10个工作日内（自甲方通知之日起计算）免费进行处理修复，含修复中所需的材料，除甲方使用过程人为损坏、第三者或第三方维保单位故意或者非故意损坏、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方所施工范围内因质量原因损坏的在乙方保修责任范围。

3、若乙方未按约定履行保修期内保修责任，甲方有权邀请第三方单位进行维修，所产生的维修费用均由乙方承担。

- 材料供应

1、乙方提供的材料提供（符合国家建筑材料标准）、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

2、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

- 六、工程验收

1、待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收，双方办理工程结算和移交手续，应以双方约定的验收规范准为依据；

2、验收中发现有不符合的质量要求，需进行返工后再进行验收；

3、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行；

4、乙方确认，甲方的最终验收证明不视为乙方产品质量必然合格的证明，也不视为甲方当然免除乙方已存在质量问题产品的责任，且该等质量问题无论是验收前还是验收后出现的，甲方均有权依据合同继续向乙方主张相关权益，乙方应继续按照合同约定履行整改、维修、更换、赔偿等责任。

- 七、乙方账户信息

开户全称：

开户银行：

开户账号：

- 八、违约责任

1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

2、在交工、验收时发现施工质量问题乙方应当及时返工，对甲方造成损失的，由乙方负责。

3、乙方未按合同约定期限完成本工程，每延期一日，应向甲方承担合同总价款1%的违约金。如延期超过十日的，甲方有权解除合同，并由乙方向甲方承担合同总价款20%的违约金。

4、乙方承诺按照国家规定对现场施工人员购买相应保险，现场施工人员遵守甲方工地管理制度，若因施工人员自身原因在施工现场发生的一切人身伤害事故及其他事故，乙方承担全部责任。

5、乙方承诺在施工过程中造成甲方工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。

九、争议解决

1、因质量问题发生争议，由深圳市技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定，鉴定费由乙方承担。

2、因本合同引起的争议，甲方、乙方双方应协商解决，协商不成，应向甲方所在地的人民法院提出诉讼。

十、合同解除

1、甲乙双方共同确认，乙方出现以下任意情形之一的，甲方随时有权单方解除本合同，并要求乙方承担合同金额或结算金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续向乙方索赔：

1.1.乙方逾期交货（或施工安装）超过5日的，且经甲方催告后拒不整改或整改后仍无法满足交货（或施工安装）要求的；

1.2.乙方交付的产品（或施工的工程）不符合合同的质量标准和要求，甲方要求整改后拒不整改或经整改后仍无法满足合同质量要求的；

1.3.乙方未按照甲方订单要求或图纸要求进行生产加工的，经甲方要求整改后拒不整改的或整改后仍无法满足甲方订单或图纸生产要求的；

1.4.乙方未经甲方同意擅自更换合同约定的品牌、技术参数、规格型号以次充好、以假充真等；

1.5.因乙方质量问题导致造成甲方工期延误的；

1.6.乙方不能继续履行合同的，包括但不限于资不抵债、停业整顿、破产清算等；

1.7.乙方违反本合同保密与知识产权的约定或乙方存在侵犯甲方知识产权行为的；

1.8. 乙方违反其他合同义务及附随义务的，经甲方要求整改后拒不整改的或整改后仍不满足合同约定的；

1.9.乙方违法转包或未经甲方书面同意将其权利义务转让给第三方的；

1.10向甲方工作人员或亲友提供任何形式的回扣、礼品、有价证券等贿赂；

1.11.乙方在合同签订或履行期间中有欺诈行为的。

2、甲乙双方共同确认，出现以下任意情形之一的，双方可以协商解除合同并据实办理结算手续，减少双方损失：

2.1.因项目停建（超过6个月）或取消；

2.2.因政策或政府行为导致项目无法继续施工的；

2.3.因不可抗力发生，合同无法继续履行的。

- 十一、其它约定事项

- 1、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决时，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

- 2、如对本合同的条款进行修订更改或补充，须签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

- 3、甲乙双方在合同履行期限中，如乙方未达到合同要求，甲方有权随时终止本合同。乙方在接到甲方书面通知后的次日，合同自动终止。

- 4、本合同项下的任何通知，可通过特快专递、电话、短信、邮件等方式向合同载明的指定联系人、地址及联系方式发出，对甲乙双方均产生效力。如一方变更通知信息，须及时通知对方，否则，由此造成的不利后果由过错方承担。

- 5、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任。

- 6、非经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方在本合同签署及履行过程中披露的任何信息披露给任何第三人；乙方向与执行本合同的有关人员提供上述文件时，应保证有关人员遵守保密义务；由于乙方原因或人员引起泄密而造成甲方损失的，由乙方赔偿全部损失。本条款构成独立的保密协议。本条款的义务不因本合同的终止而终止。

- 7、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用本合同项下货物或货物的一部分时，免于遭受第三方就知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权及非专利技术）提起的诉讼、仲裁或任何请求。如果发生因乙方提供的货物或货物的一部分侵犯了他人知识产权而针对甲方提起索赔或诉讼的情况，且甲方将此等情况及时通知了乙方并向乙方提供了合理的信息与协助，并且授权乙方独立进行辩护和解决索赔问题，乙方将自费进行辩护，并支付全部费用和由于该案最终判决或裁决/裁定而支付的赔偿金，以及赔偿甲方因此而受到的一切损失。

- 8、因自然灾害等不可抗力原因引发的事故，造成甲乙双方的损失由甲乙双方自行承担各自的全部损失。

- 9、本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

- 10、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章后生效。

- 十二、合同附件：

附件一：《施工方案》

附件二：《报价单》

附件三：《安全管理协议》

附件四：《环境和职业健康安全协议书》

附件五：《合作廉洁承诺书》

（以下无合同正文）

甲方：深圳市方大物业管理有限公司            乙方：

授权代理人：                                授权代理人：

盖章：                                      盖章：

日期：2025年    月      日                 日期：2025年    月      日

附件一：施工方案

附件二：报价单

附件三：安全管理协议

方大科技大厦钢结构美化、防腐工程合同安全管理协议

甲方：深圳市方大物业管理有限公司

乙方：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确双方安全生产责任，保护甲乙双方人员及其他人员的人身健康和生命安全，保障各方财产安全，双方就方大科技大厦钢结构美化、防腐工程合同安全管理达成如下协议：

- 安全生产的目标

甲乙双方应共同确保租赁期间，办公区域、公共区域、生活区域内零事故，即不发生安全环保责任事故、不发生机械、设备事故、不发生火灾事故、不发生负主要责任的交通死亡事故。

- 甲乙双方责任：

- 甲方应当贯彻执行国家及当地省、市有关安全文明法规和要求。

2.乙方应当贯彻执行国家及当地省、市有关安全文明法规和要求及甲方的一切安全管理制度，服从甲方的安全管理。

3.乙方及乙方人员应当满足国家及行业相关服务资质要求和条件，严禁无资质运行车辆。

4.乙方应建立完善的职业健康安全管理体系，建立安全文明管理制度，制定突发事件应急预案和现场处置方案。

5.乙方应当确保合法合规用工，严禁私招乱雇及使用童工、超龄人员或其他国家禁止使用人员。

6.乙方人员进行车辆运行前，应当进行岗前安全生产、文明现场教育，要求教育面达到100%，并做好安全培训书面记录。

7.非乙方人员在乙方运行区域内发生任何事故，均由乙方自行负责，并按国家的法律法规进行事故处理，甲方不承担任何责任。

8．乙方不得将项目拆包、违法转包、分包给不具备资质的单位或个人。

9.乙方应服从甲方及相关政府机构部门对车辆运行的监督管理，对检查发现的安全隐患无条件进行整改，未经整改不得擅自运行车辆。

- 事故处理和违约责任：

1.乙方违法本协议约定的，甲方有权根据违约程度大小，对乙方采取包括但不限于罚款(每次罚款金额在200元至10000元之间)、要求乙方停工、更换乙方人员、解除合同、追究违约责任、赔偿损失等措施。

2.乙方在车辆运行中发生安全生产事故的，乙方必须保护现场，乙方负责人迅速、准确汇报上级政府主管部门，隐瞒不报、拖报，乙方承担有关责任，乙方应就事故的处理情况及时通报甲方。

3.因乙方或乙方人员违反国家和本协议规定，出现违章运行车辆或设备不完善等造成人员伤残、伤亡事故，概由乙方对伤残、伤亡人员及其他关联人员或单位承担全部赔偿或补偿责任并处理一切善后事宜，如对甲方造成损失的，甲方有权追究乙方责任。

4.乙方违规运行车辆，造成有关行政执法部门罚款或停工处理的，乙方应积极配合主动接受处理，对甲方造成负面影响的，甲方有权追究乙方违约责任。

5.因乙方或乙方人员引起的治安、火灾及交通安全事故，概由乙方对伤残、伤亡人员及其他关联人员或单位承担全部赔偿或补偿责任并处理一切善后事宜，如对甲方造成损失的，甲方有权追究乙方责任。

6.如乙方对事故不及时、有效处理，导致伤残、伤亡人员及其亲属进行闹事、上访、投诉、找媒体曝光等，对甲方造成负面影响的，甲方有权追究乙方违约责任。

四、其他

1.协议有效期：本协议有效期与合同有效期一致,本协议与合同具有同等法律效力。

2.本协议一式三份，甲方持有两份，乙方持有一份。经双方签章后生效。

（以下无正文）

甲方：深圳市方大物业管理有限公司             乙方：

授权代理人：                                 授权代理人：

盖章：                                       盖章：

日期：2025年   月   日                      日期：2025年   月   日

附件四：环境和职业健康安全协议书

环境和职业健康安全协议书

甲方：深圳市方大物业管理有限公司           （以下简称甲方）

乙方：                                     （以下简称乙方）

为了更好地落实甲方建立环境管理体系（ISO14001：2015）及职业健康安全管理体系（ISO45001：2018）的要求，确保乙方为甲方提供产品和服务过程中减少对环境的污染、资源的浪费，确保作业人员的职业健康安全，明确甲乙双方的权利、义务和责任，以符合甲方环境和职业健康安全方针。现甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，特签订此协议书，以期实现甲方厂区良好的环境绩效及乙方作业的职业健康安全。

一、适用范围

本协议适用于有关物资的供应方、工程承包方、废弃物收购商、回收处理商、维保单位、服务商及个体供应商人员和车辆。

- 甲方的权利

- 1．甲方有权进入乙方生产作业场所检查环境卫生工作，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况，并可要求乙方负责人员对相关事宜作出解释。

2．甲方有权检查乙方的资质和乙方特种从业人员是否持有从事该特种工作的上岗证。

3．甲方有权对检查中发现的污染环境、违章作业、危险作业等违法生产行为，当场予以纠正或者要求乙方限期改正。

4．甲方有权对检查中发现的事故隐患，责令乙方立即排除或者对乙方下达限期整改意见。

5．甲方有权对乙方在甲方管理范围内的访问和交流等可能影响甲方生产环境和安全的活动行为进行监督、管理。

三、乙方的权利

1．乙方有权依法自主开展环境和安全生产管理工作。

2．乙方有权要求甲方统一协调涉及双方的重大环境和安全生产问题。

3．乙方有权要求被告知甲方的重大环境因素和高风险危险源。

四、甲方应承担的责任和义务

1．为乙方介绍项目的现场和周围环境，以及甲方的管理制度和要求。

2．按照《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国安全生产法》的规定，对乙方的环境和安全生产工作统一协调、管理。

3．负责对乙方人员进行环境保护及职业健康安全方面的进场教育。

4．有责任将重大环境因素和高风险危险源告知乙方。

五、乙方应承担的责任和义务

（一）环境管理方面的义务

1．相关方（施工单位）负责落实施工阶段的环保要求及施工过程中环保措施，建立健全环境控制制度，主要包括：

（1）使用机械设备可能产生噪声污染时，向周围生活环境排放施工噪声应符合国家规定的建筑施工厂界环境噪声排放标准。必要时应在开工15天以前向当地环保部门申请工程项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及产生的环境噪声污染防范措施情况。

（2）施工方案优先考虑采用无污染或少污染、无危害或少危害的生产工艺、生产与施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺与施工设备。

（3）保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏。

（4）防止粉尘、噪声、振动等对周围生活居住区的污染和危害。

（5）合理处理建筑施工中产生的固体废弃物。工程竣工后，施工单位应当修整恢复在建设过程中受到破坏的环境。

（6）产生的生活垃圾集中放置所属工厂指定场所，以减轻对环境的影响，并根据规定将废物合理处理。按照工作岗位的工作区域确定环境管理责任人，明确管理责任。

2．回收废旧物资的部门，应按规定提供相应的资质，回收物品处理时，避免二次污染。

3．储运过程中，应遵守交通运输法规，保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的排放标准，不得扰乱厂区附近居民的生活。

4．所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护方面的法律法规要求，在保证质量的前提下，确保安全与环境性能，并减少包装材料的使用。

（二）安全管理方面的义务

1．相关方（施工单位）负责落实施工阶段的安全要求及施工过程中的安全措施，主要包括：

（1）项目施工方必须具备本项目的安全生产能力及相关资质。

（2）项目施工时制定严格的安全技术保障措施，教育自己的员工按照相应的安全操作规程操作，并遵守安全生产规章制度（包括甲方告知的制度及乙方自己的制度）。

（3）施工现场人员必须按规定佩戴合格的劳动防护用具（乙方自备），特种作业人员必须持证上岗，严格执行操作规程，并确保在指定地点作业。

2．进入厂区，必须遵守公司的安全生产管理规章制度。

3．必须主动接受公司的安全、防火教育和交底。

4．外来人员进入生产现场，须有公司内业务负责人员陪同，并按照生产现场人行路线行走。

5．进入生产现场，按要求穿戴好劳动防护用品，严禁袒胸露背、穿凉鞋、拖鞋。

6．不能与同行人员打闹，酒后不能进入作业场所。

7．不准随意移动作业区内的各类设备及工具。

8．运输危险化学品和易燃易爆品，要具备运输资质，采取一定的防护措施，避免运输途中产生泄漏，在搬运、装卸过程中注意轻拿轻放，避免野蛮装卸。

9．经批准进入厂区的应注意观看各类警示标识，遵守警示标识的指令。不准在吊物下通过或停留。

10．外来车辆进入厂区内减速慢行，车辆右行，并按公司规定的线路行驶，不能并行，不得高声鸣笛。

11．厂区内禁止游动吸烟，停车时或行驶中的各种车辆驾驶室内禁止吸烟。

12．厂区内临时用电、动火必须经甲方批准。

（三）其他义务

1．乙方应主动配合甲方的相关检查，并对甲方要求其解释的事项作出口头或书面解释。

2．乙方应对甲方提出的改进方案和建议积极响应，及时与甲方沟通、协调，共同解决问题。

3．乙方在向甲方提供产品或服务的过程中应最大限度保护好环境，确保工作人员的职业健康安全，满足甲方对乙方提出改进的要求。

4．对项目过程中发生的事故，乙方负责及时向有关部门报告，建立处理事故的应急部门，并承担因事故所产生的所有经济损失。如果因事故给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

5．违反本协议造成的一切事故由乙方负责，给甲方造成的一切损失及相关部门的行政处罚和法律责任均由乙方承担。

6．以上对甲方的环境保护及职业健康安全等相关要求由乙方的__________（具体负责人员）负责解释协调，甲方可随时与其沟通联系。

六、协议的变更和解除

1．本协议经双方书面同意，可以予以修改、补充或调整。

2．本协议未尽事宜，双方应本着互惠互利、友好协商的原则另行约定，并应以附件或补充协议等书面形式体现。

七、违约责任及争议解决

1．甲乙双方在责任期内，应当履行约定的义务，尽职尽责地遵守环境安全及职业健康安全标准，如甲方发现乙方有违反本协议约定的行为，给甲方造成损失的，甲方有权单方面解除协议，要求乙方进行赔偿并且要求乙方支付违约金。

2．因本协议发生争议，由双方协商或申请调解解决；协商或调解解决不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。违约方还应承担守约方为此支付的律师代理费、交通费等相关费用。

八、其他

1．本协议是双方最终合意的结果，若之前口头或书面与本协议内容不符的，则以本协议内容为准执行。

2．双方再次确认本协议是其真实意思的表示，并充分理解、认可上述协议条款。

3．本协议未尽事宜，可以签署书面补充协议，与本协议具有同等法律效力。

4．本协议双方盖章之日起生效。

5．本协议一式肆份，甲方持有贰份，乙方持有贰份。经双方签章后生效。

（以下无正文）

甲方：深圳市方大物业管理有限公司                 乙方：

授权代理人：                                     授权代理人：

盖章：                                           盖章：

日期：2025年     月     日                      日期：2025年     月     日

附件五：合作廉洁承诺书

合作廉洁承诺书

致：深圳市方大物业管理有限公司

我司在与贵司合作期内，为保证在与贵司的经济往来中廉洁守法，遵守贵司的廉洁制度，我司特作如下承诺：

- 在合作期内，我司不以任何名义宴请贵司的工作人员。

- 在合作期内，我司不对贵司工作人员进行任何贿赂（包括但不限于礼金、回扣、佣金等）。

- 在合作期内，贵司工作人员如向我司索取宴请、娱乐及其他贿赂（包括但不限于礼金、回扣、佣金等），我司将予以拒绝，并及时向贵司投诉。

- 如我司违反上述承诺，贵司可以单方面终止合作并扣除我司合同总价的5%。

- 本承诺书作为合作期内我司与贵司所签订合同的附件，与合同具有同等之效力。

- 本承诺书在上述合作期内生效。

- 我司已知悉，贵司的投诉奖励制度及如下的投诉渠道：

举报电话：0755-26785551。

举报邮箱：audit@fangda.com。

- 承诺人：    （法定代表人或法定代表人授权人）

- 签字：

- 企业公章：

- 日期：   年   月   日

- 八、招标文件回执

★ 请贵司收到此招标文件后，立即填写招标文件回执并签字盖章后回传招标人！

招 标 文 件 回 执

致：深圳市方大物业管理有限公司

我司已收到贵司关于 方大科技大厦钢结构美化、防腐工程 的招标文件，我司将会【 □参与/□不参与】本次投标。

受邀单位：

法人代表签字（盖章）：

日    期：